| «Ыджыдвидз» сикт овмöдчöминса администрация |  | Администрация сельского поселения «Большелуг» |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| от 24 июня 2015 года | № 36 |
| (Республика Коми, Корткеросский район, с.Большелуг) |

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов на территории муниципального образования сельского поселения «Большелуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Большелуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов на территории муниципального образования сельского поселения «Большелуг» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения 			              	                 Н.И.Симпелев

# Приложение к постановлению

администрации сельского

поселения «Большелуг»

от 24 июня 2015 года № 36

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов на территории муниципального образования сельского поселения «Большелуг»

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. | до 01.09.2015 г. | Руководители учреждений. |
| 2 | Подготовить к началу отопительного периода резервные источники электроснабжения на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов. | до 01.09.2015 г. | Мастер УЭС. |
| 3 | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку топливно-энергетических ресурсов и своевременную доставку угля и нефтепродуктов в объемах, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей. Создать для котельных на начало отопительного сезона нормативный 45 суточный запас топлива. Создать для котельных на начало отопительного сезона запас дров на весь отопительный сезон. | до 15.09.2015 г. | Руководители: ОАО «Теплосервис»; СПК «Исток»; Коткеросская ЦРБ; МДОУ «детский сад д.Выльыб»; МОУ «СОШ» с.Большелуг; ПО «Корткеросское»; Администрация СП |
| 4 | Промывка систем отопления: В муниципальных домах, МОУ «СОШ», ФАП с.Большелуг, Дом культуры, библиотека, СПК «Исток». | до 15.08.2015 г. | Руководители образовательных, культурных учреждений, СПК «Исток», Глава СП. |
| 5 | Оформление паспортов готовности объектов к работе в зимних условиях | до 15.09.2015 г. | Руководители учреждений, Глава СП. |
| 6 | Организация и проведение капитального и текущего ремонтных работ. | до 15.09.2015 г. | Руководители учреждений, Глава СП. |
| 7 | Проведение мероприятий по устранению нарушений пожарной безопасности | до 01.09.2015 г. | Руководители учреждений, Глава СП. |
| 8 | Подготовка жилищного фонда | до 15.09.2015 г. | Глава сельского поселения. |